Working Plan

Implementação Institucional — Monitoramento CVM Fatos Relevantes

Plano de transição da ferramenta individual para operação institucional, com distribuição ampliada e governança definida

Owner: Maria Vitória Pavan (Risco)

Versão 2.0 — Maio 2026 (atualizada)

Repositório: github.com/marvin-monitoramento/marvin-cvm-fatos-relevantes

# Sumário Executivo

O monitor de Fatos Relevantes da CVM está operacional em duas camadas redundantes — execução cloud via GitHub Actions e execução local na máquina da responsável. Notificações chegam por task no ClickUp e por e-mail via Outlook. O sistema cobre hoje 20 devedores da carteira, com cinco listados na CVM (Casas Bahia, Marisa, Americanas, GPA e Casa & Video), detectando eventos materiais em D+1.

Este plano descreve a transição do status "ferramenta individual" para "operação institucional da Marvin", com governança definida, evoluções planejadas e distribuição ampliada. Esta versão 2.0 já incorpora os avanços feitos em Maio/2026: transferência do repositório para a organização Marvin no GitHub, documentação do procedimento de regeneração do token ClickUp, reorganização da estrutura de pastas e remoção da classificação automática de materialidade das saídas visíveis.

## Marcos principais

| Marco | Prazo | Status |
| --- | --- | --- |
| Transferência do repositório para a organização Marvin no GitHub | Semana 1 | Concluído |
| Procedimento institucional de regeneração do token ClickUp | Semana 1 | Concluído |
| Comunicação interna do novo canal oficial | Semana 2 | Modelo pronto |
| Distribuição ampliada (e-mail + ClickUp para o time de Risco) | Semana 2-3 | Em curso |
| Backup operacional treinado | A definir | Adiado por decisão |
| Fase 2A — DataJud para devedores privados | Mês 3 | Planejado |
| Fase 2B — Classificação refinada por LLM (se reativada) | Mês 4 | Planejado |
| Fase 3 — Widget cliente-facing no dashboard do credor | Mês 6 | Planejado |

# 1. Estado Atual

O sistema entregue tem duas camadas operando em paralelo, garantindo redundância (cinto + suspensórios). Ambas atualizam um histórico versionado e auditável, distribuído entre OneDrive (camada local) e Git (camada cloud).

| Camada | Trigger | Notificação | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor local (Windows) | Login do Windows | E-mail via Outlook | Operacional |
| Monitor cloud (GitHub Actions) | Cron diário 10h BRT | Task no ClickUp + e-mail | Operacional |

Cobertura atual da carteira:

- Total de devedores monitorados: 20.

- Listados na CVM (com cobertura via IPE): 5 — Casas Bahia (Via S.A.), Marisa, Americanas, GPA (CBD) e Casa & Video (CVLB).

- Privados (sem cobertura via IPE): 15 — Pernambucanas, Fast Shop, Bodytech, Novo Mundo, Ri Happy, entre outros. Cobertos na Fase 2A.

## Estrutura organizacional do projeto

A pasta do projeto no OneDrive está organizada da seguinte forma:

Monitoramento - Fatos Relevantes - Monitor/
  ├── 00. Relatório de Tarefa MVP/  (Word, PDF — entregáveis institucionais)
  ├── 01. Manual/                   (markdown — manuais operacionais)
  ├── 02. Histórico/                (planilhas — fonte-verdade auditável)
  ├── 03. LOCAL/                    (código do monitor que roda no PC)
  └── 04. MONITOR/                  (cópia de referência do que está no GitHub)

No GitHub (na organização Marvin):

github.com/marvin-monitoramento/marvin-cvm-fatos-relevantes

# 2. Status dos Bloqueadores Institucionais

Quatro bloqueadores foram identificados como impeditivos para a operação efetivamente institucional do sistema. O quadro abaixo registra o status de cada um:

| Bloqueador | Solução adotada | Status |
| --- | --- | --- |
| Repositório na conta pessoal da responsável | Transferência para a organização Marvin no GitHub (marvin-monitoramento) | Resolvido |
| Token ClickUp pessoal da responsável | Procedimento documentado de regeneração e troca de titular, sem dependência de conta de serviço paga | Mitigado |
| Backup operacional não treinado | Adiado por decisão deliberada — risco assumido conscientemente até definição posterior | Adiado |
| Falta de comunicação institucional do canal oficial | Modelo de mensagem redigido e versionado em docs/COMUNICACAO-Interna-Anuncio-Canal.md, pronto para envio | Em curso |

# 3. Workstreams

## WS1 — Institucionalização

Tirar o sistema do status de ferramenta individual e oficializá-lo como entrega da Marvin.

### Atividades

- Apresentação executiva ao líder de Risco e demais stakeholders.

- Comunicação interna no canal de Risco usando o modelo pré-redigido em docs/COMUNICACAO-Interna-Anuncio-Canal.md.

- Aprovação formal para incluir o CVM Monitor na família oficial de monitoramentos automáticos.

- Inclusão na agenda do comitê de risco mensal (bloco de 10 a 15 minutos para revisão do mês).

- Versionamento da documentação no GitHub (já realizado em docs/).

### Owner

Maria Vitória Pavan. Aprovador: Head de Risco.

### Prazo

Semanas 1 e 2.

## WS2 — Expansão de Distribuição

Ampliar a base de destinatários internos dos alertas, mantendo o ClickUp como canal canônico.

### Configuração técnica

Adicionar destinatário no e-mail local (Outlook):

EMAIL_CC = "fulano@marvin.com.br;ciclano@marvin.com.br"  # em monitor.py

Adicionar destinatário no ClickUp (cloud):

No GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions → editar CLICKUP_ASSIGNEE_IDS para incluir o user_id adicional, separado por vírgula. Ex.: "112137833,222333444".

### Sugestão inicial de destinatários (a validar)

- Head de Risco — todos os alertas.

- Analistas de Risco que cobrem a carteira — todos os alertas.

- COO ou comitê executivo — apenas alertas mais críticos (filtro futuro via tag específica).

Nota: Confirmar com cada destinatário se aceita receber o canal diário antes de adicioná-lo. Quem quiser apenas eventos críticos pode filtrar a lista no ClickUp por tags específicas.

## WS3 — Governança e Operação

Garantir manutenção previsível, métricas de saúde e ciclos de revisão.

### Rotinas e responsabilidades

| Rotina | Frequência | Owner sugerido |
| --- | --- | --- |
| Revisão da watchlist (entrada e saída de devedor) | Mensal | Analista de Risco |
| Triagem dos alertas do mês | Semanal | Time de Risco |
| Auditoria de cobertura (sample manual vs. CVM) | Trimestral | Maria Vitória |
| Atualização da documentação no GitHub | Conforme necessário | Maria Vitória |

### Métricas de saúde

- Uptime do cron do GitHub Actions — meta acima de 95% dos dias úteis.

- Latência média de detecção entre publicação na CVM e alerta no ClickUp — meta D+1.

- Volume mensal de eventos detectados e empresas com eventos.

- Auditoria trimestral comparando uma amostra do que o sistema captou vs. levantamento manual no portal da CVM.

## WS4 — Evoluções Planejadas

### Fase 2A — Cobertura de devedores privados (DataJud + DOU)

- Cobertura atual deixa 15 dos 20 devedores fora do canal (apenas listados na CVM são vistos).

- Solução: integração com DataJud (Conselho Nacional de Justiça — base de processos judiciais) e DOU (Imprensa Nacional — publicações oficiais).

- Esforço estimado: 3 a 4 semanas de engenharia.

- Prazo sugerido: Mês 3.

### Fase 2B — Classificação refinada por LLM (opcional)

- Hoje a classificação automática de materialidade foi removida das saídas visíveis para evitar viés interpretativo.

- Caso reativada, evoluiria via modelo de linguagem (Claude Haiku ou GPT-4o-mini) lendo o texto completo do fato relevante e gerando uma síntese — não um juízo de valor binário.

- Custo estimado: R$ 50 a R$ 200 por mês em chamadas de API.

- Esforço estimado: 3 a 5 dias de engenharia.

- Prazo sugerido: Mês 4 (se reativada).

### Fase 3 — Widget cliente-facing

- Expor os eventos detectados diretamente no dashboard do credor, ao lado do ICG e demais métricas do colateral.

- Permite ao credor ter visão integrada: o que está acontecendo com o devedor + como o colateral está performando.

- Esforço estimado: 3 a 4 semanas de engenharia.

- Prazo sugerido: Mês 6.

# 4. Próximos Passos Imediatos

Para as próximas duas semanas:

- Apresentar o sistema ao Head de Risco em reunião dedicada de 15 minutos.

- Enviar a comunicação interna usando o modelo em docs/COMUNICACAO-Interna-Anuncio-Canal.md.

- Definir e validar a lista de destinatários adicionais com cada candidato.

- Configurar EMAIL_CC (local) e atualizar CLICKUP_ASSIGNEE_IDS (cloud) com os novos destinatários.

- Realizar testes manuais confirmando que os alertas chegam aos novos destinatários.

- Incluir o CVM Monitor na agenda do comitê de risco mensal.

# 5. Apêndice — Configuração de Destinatários

## 5.1. E-mail local (monitor pelo Outlook)

- Abrir o arquivo monitor.py em 03. LOCAL/ com o Bloco de Notas.

- Localizar a constante EMAIL_CC próximo ao topo do arquivo.

- Substituir o valor por uma string com os e-mails desejados, separados por ponto-e-vírgula. Exemplo: EMAIL_CC = "fulano@marvin.com.br;ciclano@marvin.com.br"

- Salvar o arquivo.

- Próxima execução do monitor (login do Windows ou duplo-clique em run_weekly.bat) já enviará o e-mail também em cópia para os destinatários adicionados.

## 5.2. ClickUp (monitor cloud)

- Identificar o user_id do novo destinatário no ClickUp. O ID aparece na URL do perfil (formato app.clickup.com/.../u/{user_id}).

- Acessar github.com/marvin-monitoramento/marvin-cvm-fatos-relevantes.

- Settings → Secrets and variables → Actions.

- Editar o secret CLICKUP_ASSIGNEE_IDS, adicionando o novo ID separado por vírgula, sem espaço.

- Salvar. O próximo run automático (10h BRT) já atribuirá as tasks aos destinatários atualizados.

## 5.3. Procedimento de regeneração do token

O procedimento completo de regeneração do token ClickUp está documentado em PROCEDIMENTO-Regeneracao-Token-ClickUp.md, tanto no repositório GitHub quanto em 01. Manual/ no OneDrive. Tempo estimado: 10 minutos.

# 6. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Instabilidade do portal CVM (já vista) | Alta | Retry com backoff exponencial implementado + redundância local/cloud |
| Token ClickUp expirar ou ser revogado | Média | Procedimento documentado de regeneração (10 min) versionado no repo |
| Saída sem backup treinado | Aceito conscientemente | Risco assumido por decisão deliberada — revisitar quando houver expansão do time |
| Fadiga de alerta no time | Média | Classificação automática removida; filtros podem ser aplicados por tag no ClickUp |
| Devedor sair da carteira sem watchlist ser atualizada | Média | Rotina mensal de revisão prevista em WS3 |
| Cobertura limitada (apenas listados) | Conhecida | Fase 2A endereça via DataJud + DOU |

# 7. Métricas de Sucesso

- Em 1 mês: três ou mais destinatários adicionais ativos e recebendo alertas. Sistema rodando sem intervenção manual.

- Em 3 meses: Fase 2A entregue, cobertura ampliada para todos os 20 devedores da carteira (com sinais externos disponíveis).

- Em 6 meses: Fase 3 (widget cliente-facing) entregue, com ao menos um credor utilizando o widget integrado ao dashboard.

- Em 12 meses: ao menos um evento crítico capturado pelo sistema antes da deterioração do colateral, validando o caso de uso.

# 8. Referências

- Manual técnico: docs/2026.04.24 - Monitoramento Automatico - Fatos Relevantes CVM.pdf

- Relatório do MVP e plano de sucessão: docs/Relatorio MVP - Monitoramento Fatos Relevantes CVM.docx

- Procedimento de regeneração do token: PROCEDIMENTO-Regeneracao-Token-ClickUp.md

- Comunicação interna pronta para envio: docs/COMUNICACAO-Interna-Anuncio-Canal.md

- Repositório: github.com/marvin-monitoramento/marvin-cvm-fatos-relevantes